福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务项目

招 标 文 件

福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务项目，经校后勤管理处招标工作小组讨论同意，决定对该项目进行校内公开招标。

一、项目概况：

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务

2、项目内容及要求：

| 序号 | 修剪内容 | 规格 | 修剪质量要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生生活区华棕 | 高12米以上 | 修剪枯枝、枯叶 | 36株 | 1、工作内容要求采用专业的绿化修剪车修剪及绿化垃圾外运（禁止使用拖拉机）工作；2、修剪产生的绿化垃圾要求随产随清，并清运至校外； 3、承包方式采用包工包料形式； 4、修剪时注意安全，必须要有安全防护措施，并做好现场交通疏导工作及现场警示标记 ；若有损坏电线、电缆等物件需要及时修复赔偿。 |
| 2 | 仲景路、修园东路等地南洋楹 | 高18米以上 | 按自然势修剪枯枝、挂枝、阴生枝、内膛枝 | 110株 |  |
| 3 | 修园路大叶榕 | 高10米以上 | 修剪过密枝、枯枝、病虫枝、突出枝；修剪后促使后期道路两旁树木枝条向上生长成拱形；并根据现场对修园路路灯杆改造有影响的枝条进行修剪 | 140株 |  |

3、计划工期： 壹拾 日历天（接到中标书十个日历天内）

4、控制价：61600元（华棕修剪及清运控制单价为400元/株；南洋楹修剪及清运控制单价为200元/株；大叶榕修剪及清运控制单价为180元/株）。

5、质量要求：合格

二、招标方式：校内公开招标；报价人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法。

三、报价人须知：

1、报价人资格及要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）报价人须具备建设行政主管部门核发有效的城市园林绿化叁级及以上资质；资格审查采取资格后审的方式。

（3）本项目不接受联合体投标。

2、报价人必须针对本项目指派一名现场负责人员，负责施工现场管理及安全管理工作。递交报价文件时，报价人（代理人）必须提供其身份证复印件并加盖公章以做核对，一位报价人（代理人）只能代表一家单位进行报价，一人持多份报价文件的不予受理。

3、不组织踏勘现场，报价人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。

4、报价文件递交时间：2016年7月 25 日至7月 27 日每日上午8:30至12:00时，下午14:30至17:00时。

5、报价文件递交地点：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区白楼三楼308室。

6、开标时间：2016年7月  28 日 上午9 时。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区求真楼附属楼后勤管理处会议室

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）

四、报价文件内容（备注：提供复印件的材料需加盖公章）：

1、法定代表人资格证明书及授权委托书（均为原件并加盖公章，投标代表是法定代表人则无需授权委托书）；

2、营业执照（副本）、资质证书、投标人（代理人）身份证复印件（均为复印件并加盖公章）；

3、报价表（见附件一，除法定代表人签字外，全部采用打印形式，加盖公章），所报的价格应包含修剪及绿化垃圾清运至校外工作所需的人工费，绿化修剪车、垃圾清运车等设备使用费，燃油、器具等材料费，利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用。

4、承诺函（见附件三，须明确工期及质量等，加盖公章）。

五、报价文件要求：

1、所有报价文件要求加盖单位公章或法定代表人章。

2、报价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、报价文件采用打印方式一正一副，若正本、副本有差异，以正本为准。

4、所有文件需装在文件袋中，封面写明，报价单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

5、本次招标采取资格后审的方式。

注：未按要求和报价文件组成提供资料的，视为未实质性响应，为无效报价。

六、评标原则：

1、评标办法：本项目报价人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法。

2、最高限价：本项目各控制单价作为本项目各单价报价的最高限价，报价人报价超出控制单价和控制价的，按无效报价处理。

3、定标原则：

（1）经评标小组评审，投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，按最低价中标；若同等条件下，投标人报价一样，现场进行二次报价，确定中标人。最终提出壹名最低报价的投标人作为中标人。

（2）经评标小组评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

七、结算及付款方式：

1、本项目承包方式采用包工包料。

2、工程量按实结算，本项目采用固定单价合同；甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。

3、合同签定后，施工方按期履约完成修剪及绿化垃圾清运至校外工作，经验收合格后，按实际完成的修剪数量一次性付清项目款项。

4、款项凭税务正规发票，以转帐形式支付。

八、验收标准：

验收依据按照本招标文件中项目内容要求及《城市园林绿地养护质量标准》等最新版相关规范标准执行。

九、其它说明与要求

1、本招标工作在福建中医药大学后勤管理处招标工作小组监督下公开进行，真正做到公开、公正、公平。

2、没有实质响应招标文件要求的，将作废标处理。

3、福建中医药大学后勤管理处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

4、附件一 〈〈福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务项目报价表〉〉

5、附件二 〈〈福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务项目合同书〉〉

6、附件三 〈〈承 诺 函〉〉

福建中医药大学后勤管理处招标工作小组

2016年7月21日

附件一：

福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 修剪质量要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生生活区华棕 高12米以上 | 修剪枯枝、枯叶 | 株 | 36 | 元/株 | 1、工作内容要求采用专业的绿化修剪车修剪及绿化垃圾外运（禁止使用拖拉机）工作； 2、修剪产生的绿化垃圾要求随产随清，并清运至校外； 3、承包方式采用包工包料形式； 4、修剪时注意安全，必须要有安全防护措施，并做好现场交通疏导工作及现场警示标记 ；若有损坏电线、电缆等物件需要及时修复赔偿。 |
| 2 | 仲景路、修园东路等地南洋楹 高18米以上 | 按自然势修剪枯枝、挂枝、阴生枝、内膛枝 | 株 | 110 | 元/株 |  |
| 3 | 修园路大叶榕 高10米以上 | 修剪过密枝、枯枝、病虫枝、突出枝；修剪后促使后期道路两旁树木枝条向上生长成拱形；并根据现场对修园路路灯杆改造有影响的枝条进行修剪 | 株 | 140 | 元/株 |  |
| 合计报价(人民币大写) 整（￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：所报的价格应包含修剪及绿化垃圾清运至校外工作所需的人工费，绿化修剪车、垃圾清运车等设备使用费，燃油、器具等材料费，利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用。

本报价表共计1页，必须由报价单位法定代表人签字并加盖报价单位公章。

报价单位（章）：

法定代表人（签字）：

联   系   人：                       联系电话：

年   月    日

附件二：

福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务项目

合 同 书

甲方单位：福建中医药大学

乙方单位：

甲方委托乙方对福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务项目进行施工。为了明确职责，加强配合，合理组织施工，保证质量，按时完成任务。经双方协商，特签订如下协议：

- 项目概况：

１、项目名称：福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务

2、项目内容要求及单价：

| 序号 | 修剪内容 | 规格 | 修剪质量要求 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生生活区华棕 | 高12米以上 | 修剪枯枝、枯叶 | 元 | 36株 | 1、工作内容要求采用专业的绿化修剪车修剪及绿化垃圾外运（禁止使用拖拉机）工作；2、修剪产生的绿化垃圾要求随产随清，并清运至校外； 3、承包方式采用包工包料形式； 4、修剪时注意安全，必须要有安全防护措施，并做好现场交通疏导工作及现场警示标记 ；若有损坏电线、电缆等物件需要及时修复赔偿。 |
| 2 | 仲景路、修园东路等地南洋楹 | 高18米以上 | 按自然势修剪枯枝、挂枝、阴生枝、内膛枝 | 元 | 110株 |  |
| 3 | 修园路大叶榕 | 高10米以上 | 修剪过密枝、枯枝、病虫枝、突出枝；修剪后促使后期道路两旁树木枝条向上生长成拱形；并根据现场对修园路路灯杆改造有影响的枝条进行修剪 | 元 | 140株 |  |

3、质量要求：合格

4、由甲方组织人员进行验收，验收标准按照本项目中项目内容要求及《城市园林绿地养护质量标准》等最新版相关规范标准执行。

5、合同总价：

金额（大写）：               元整（人民币        元）

二、合同工期：

１、本项目于合同签订后 壹拾日历天内完工。

２、工期延误处罚：

（1）工期每延误一日历天罚3000元，作为支付甲方的误期赔偿费；

（2）乙方另需承担工期延误导致赶工所需的费用支出。

３、遇到下列情况，工期可顺延。

（１）、因甲方变更计划造成乙方停工。

（２）、不可抗拒的自然灾害。（其中不可抗力的范围：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上(不含8级)台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。）

三、结算与付款方式

1、本项目承包方式采用包工包料。

2、工程量按实结算，本项目采用固定单价合同；甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。

3、合同签定后，施工方按期履约完成修剪及绿化垃圾清运至校外工作，经验收合格后，按实际完成的修剪数量一次性付清项目款项。

4、款项凭税务正规发票，以转帐形式支付。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

四、验收标准：

验收标准按照本项目中项目内容要求及《城市园林绿地养护质量标准》等最新版相关规范标准执行。

五、双方责任：

１、甲方责任：

（1）、甲方有权对乙方的施工过程进行监督与指导。

（2）、乙方未按照要求施工的，甲方有权制止，责令返工（所耗费用自理，工期不得顺延）。

２、乙方责任：

（1）、乙方委派　　　　　为现场负责人，负责项目的现场管理、安全管理工作及配合甲方的工作等。

（2）、在合同签定后，乙方不得随意终止合同或转包他人。

（3）、乙方应自觉接受甲方对其履行合同约定的监督、指导，保证在与甲方约定的期限内完成项目，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。

（4）、项目如未达到验收标准的，在规定的时间内必须返工，并承担所需的费用。

（5）、修剪时注意安全，按规定做好施工安全防护工作，并做好现场交通疏导工作及现场警示标记，如因乙方原因发生安全问题，由乙方自行负责；若有损坏电线、电缆等物件需要及时修复赔偿。

（6）、乙方施工过程中，发生的一切安全事故由乙方自行承担全部责任。

（7）、施工期间，要服从福建中医药大学的有关管理规定。

（8）、乙方需按规定做好现场清场工作（禁止使用拖拉机）。

六、其他：

1、遇有未尽事宜，双方本着友好的原则，协商解决。如协商不成甲、乙双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

甲方：福建中医药大学（公章）        乙方：

甲方代表：                          乙方代表：

年   月    日

附件三

承 诺 函

至：福建中医药大学

我司愿意承接贵单位“福建中医药大学旗山校区华棕等高大树木修剪服务”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，并在  壹拾  日历天内完成本招标文件中的报价表内容，质量达到招标文件及合同书要求。并承诺我司在施工阶段，有必要的安全防护措施；若损坏电线、电缆等物件及时修复赔偿。我司在施工过程中，发生的一切安全事故由我司自行承担全部责任。

承诺人：              （公章）

2016年   月   日